Zadávací dokumentace

Povýšení klientského software Citrix na verzi 7

ÚMČ Praha 8, provozuje v současné době Citrix ve verzi 6.

Předmětem požadavku jsou služby, jejichž cílem je povýšení na verzi 7.

Nedílnou součástí požadavku jsou:

- Nasazení AppLayer serveru

- Konfigurace AppLayer serveru (propojení s AD a připojení úložiště)

- Instalace agenta na PVS server

- Vytvoření nové PVS image

- Propojení PVS image s AppLayer serverem

- Vytvoření aplikačních vrstev

- Vytvoření šablon

- Školení 4 administrátorů, v délce 8 hodin

Veškeré práce je třeba v součinnosti s pracovníky Zadavatele organizovat tak, aby nenarušily běžný chod systému a práci uživatelů. Pokud by taková omezení přesto z implementačních důvodů musela nastat, požadujeme, aby o tomto faktu informoval Zadavatele v dostatečném předstihu.

Požadujeme provedení upgrade nejpozději do 31. 5. 2018.

Zadavatel akceptuje práce na základě akceptačního protokolu vyhotoveného dodavatelem.