**Zadávací dokumentace**

**Povýšení klientského software Citrix na verzi 7**

ÚMČ Praha 8, provozuje v současné době Citrix ve verzi 6.

Předmětem požadavku jsou služby, jejichž cílem je povýšení na verzi 7.

Nedílnou součástí požadavku jsou:

* Nasazení AppLayer serveru
* Konfigurace AppLayer serveru (propojení s AD a připojení úložiště)
* Instalace agenta na PVS server
* Vytvoření nové PVS image
* Propojení PVS image s AppLayer serverem
* Vytvoření aplikačních vrstev
* Vytvoření šablon
* Školení 4 administrátorů, v délce 8 hodin

Veškeré práce je třeba v součinnosti s pracovníky Zadavatele organizovat tak, aby nenarušily běžný chod systému a práci uživatelů. Pokud by taková omezení přesto z implementačních důvodů musela nastat, požadujeme, aby o tomto faktu informoval Zadavatele v dostatečném předstihu.

Požadujeme provedení upgrade nejpozději do 31. 5. 2018.

Zadavatel akceptuje práce na základě akceptačního protokolu vyhotoveného dodavatelem.